INFORMATIQUE DE GESTION :

# CHARTE DE PROJET :

Application web de gestion de type ERP / CRM léger :

## 1.  Contexte et justification

L'entreprise gère aujourd'hui son activité avec des outils inadaptés, qui peuvent disparaître à tout moment.

Ils entraînent une perte de temps, des erreurs de stock et une absence de visibilité pour la direction.

PROBLÈME IDENTIFIÉ

Perte de dossiers importants et perte de temps.

OPPORTUNITÉ / GAIN ATTENDU

Renforcer la confiance de la société et valoriser le travail réalisé par l'équipe.

## 2.  Objectifs du projet (SMART)

Concevoir en équipe une application web de type ERP / CRM léger permettant de centraliser la gestion des utilisateurs, des stocks, des ventes, des clients et des indicateurs de pilotage.

OBJECTIF PRINCIPAL

Automatiser la facturation, économiser du temps et réduire les erreurs à moins de 1 %.

INDICATEUR DE SUCCÈS

Taux d'erreur inférieur à 1 %.

## 3.  Périmètre du livrable (in & out)

Cette section fait office de contrat technique et fonctionnel : elle évite l'ajout de fonctionnalités non prévues en cours de route.

3.1  Inclus dans le périmètre (version 1)

### Module 1 — Authentification et RBAC

- Connexion sécurisée des utilisateurs.

- Gestion des utilisateurs et attribution de rôles avec droits d'accès (RBAC).

### Module 2 — Gestion de stock

- Fiche produit : nom, référence, prix, quantité, seuil d'alerte ; catégories de produits.

- Mouvements d'entrée et de sortie avec historique horodaté.

- Alerte visible sous le seuil ; le stock ne peut jamais être négatif.

### Module 3 — Ventes et clients (CRM)

- Fiche client : identité, coordonnées, historique d'achats.

- Commande liée à un client et à un ou plusieurs produits ; facture simplifiée en PDF.

- La validation décrémente le stock automatiquement ; elle est refusée si le stock est insuffisant.

### Module 4 — Tableau de bord KPI

- Chiffre d'affaires sur une période, palmarès des produits les plus vendus, produits en rupture ou en alerte.

- Au moins un indicateur supplémentaire choisi et justifié par l'équipe (par exemple le panier moyen).

- Graphiques visibles uniquement par les rôles habilités.

### 3.2  Hors périmètre (version 1)

- Paiement en ligne réel.

- Application mobile native.

- Migration de l'ancien historique de données.

## 4.  Contraintes et environnement technique

### À COMPLÉTER

Technologies retenues, architecture, contraintes de délai et de livraison à préciser par l'équipe avant validation.

## 5.  Organisation de l'équipe (rôles)

Chaque membre a une responsabilité technique ou organisationnelle principale clairement définie.

| RÔLE | MEMBRE(S) | RESPONSABILITÉ |
| --- | --- | --- |
| Chef de projet / Scrum Master | Checkne KAMISSOKO | Backlog, sprints et planification |
| Équipe Backend | Checkne KAMISSOKO Diakaridia SIDIBE | Clean Architecture et API |
| Équipe Frontend | Mohamed DOUCOURE Harouna MAIGA | Interface utilisateur et communication avec l'API |
| Équipe Base de données | Moussa KONE Aminata TANGARA Djenebou TRAORE | Modélisation et gestion des données |

## Fin du dossier — Groupe 6 — LogiStock SA